عنوان الاجتماع: محضر اجتماع التخطيط التأسيسي

تاريخ الاجتماع: 04/22/2026

الحضور: المدير, المطورين, المصممين, المختبرين, الموثقين

1. ميزات المشروع

هدفنا: تحديد الميزات الأساسية للمنصة.

| الميزة | الوصف | الأولوية (Must/Should/Could) |
| --- | --- | --- |
| تصميم خطط الختبار |  | Ante Sv kod |
| ادوار مع اوقات |  | must |
| تصميم واجهات |  | should |
| مخطط نسيابي |  | Could |

2. الجدول الزمني للمراحل

هدفنا: الاتفاق على تواريخ التسليم النهائية.

| المرحلة (Phase) | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء (Deadline) | مخرجات المرحلة |
| --- | --- | --- | --- |
| التخطيط | 22/04 | 2/05 | الوثائق المعتمدة |
| التصميم | 22/04 | 23/04 | النماذج الأولية |
| التنفيذ (Dev) | 22/04 | 25/04 | الكود المصدري |
| الاختبار (QA) | 28/04 | 28/04 | تقرير الأخطاء |
| إضافت ثلاثة ايام لنتهاء المهمه | 2/05 | 2/05 | المشروع النهائي |

| المراحل | المدت المقرر لنتهاء من المهمه |
| --- | --- |
| المصمم | يومان +يوم واحد للضروره |
| سيبر | ثلاثت ايام |
| مطورين | يومان فقط |
| المختبرين | يومان فقط |

إضافت ثلاثة ايام لنتهاء العمل بنجاح

3. الأدوار والمسؤوليات

هدفنا: تحديد "مين بيعمل شو"

| الاسم | الدور | المهام الموكلة إليه حالياً |
| --- | --- | --- |
| عباده محمد | موثق | توثيق جميع الكلام وتحليل |
| احمد صياح | مبرمج | Node.sبرمجه بال Backend |
| محمود | مبرمج | مبرمج بال Frontend بستخدام +css HTML+JS |
| خليل | تصميم | مصممين الواجهات الرسوميه وتجربة المستخدم |
| عبد الرحمان | تصميم | مصممين الواجهات الرسوميه وتجربة المستخدم |
| هاشم مهند | ضابط جوده | متخصصين بختبارات وضبط المشروع وتقديم توصيات |
| معتز فارس | ضابط جوده | تدقيق المهام جميعها والتأكد من صحت عمل المهام |

4. القرارات الإدارية والتقنية

أي قرار تم الاتفاق عليه (مثلاً: استخدام لغة برمجة معينة، اتفاق على شكل معين، أو آلية تواصل)

| Frontene | HTMl +css+Js |
| --- | --- |
| Backend | Node.js |
| Database | Firebase |
| Hosting | Vercel |